**面向对象框架技术及应用过程记录**

**项目名称： 自动售卖机系统**

**组 长： 李洲**

**组 员： 徐阳光、熊涛、周志昂**

**指导老师： 陈迪凯**

**时间： 10/30~11/5 第十周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 确定项目方向，建立项目工程文件夹 2. 完成了项目流程图，确定项目开发路线以及任务分工 3. 完成商品类goods的java代码编写 4. 完成了购物类shopping的java代码编写 |

**时间： 11/6~11/12 第十一周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 完成了用户类user的java代码编写 2. 通过测试，验证了自动售卖机的几种基本功能 3. 对人机交互界面进行了优化 |

**时间： 11/13~11/19 第十二周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 使用JDBC连接数据库，尝试对数据库中的数据进行修改 2. 编写了数据增加、修改、查找等函数 3. 采用了git管理项目 |

**时间： 11/20~11/26 第十三周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 尝试新增socket通信功能，编写socket测试例程通过 2. 在SocketClient中添加了sendinfo函数 3. 实现在购买商品时，当商品数量低于某个值通过socket通信发送补货信息 4. 添加函数注释 5. 在管理模式中新增管理员账户登录功能 6. 弃用goods类，商品信息由数据库管理 |

**时间： 11/27~12/3 第十四周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 优化了关于购买动作的控制流程 2. 编写项目开发文档 |

**时间： 12/4~12/10 第十五周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 完善项目文档 2. 为项目代码编写注释 |

**时间： 12/11~12/13 第十六周**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 完成项目文档 2. 制作项目演示ppt |

**时间：**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** |  |

**时间：**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** |  |

**时间：**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** |  |

学生签字：